ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CAMERA AI BÁM BẮT ĐỐI TƯỢNG THEO THỜI GIAN THỰC

Tên đề tài đề xuất: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Camera AI bám bắt đối tượng theo thời gian thực dựa trên phân đoạn ảnh, bộ nhớ chuyển động và lan truyền theo thời gian.

Nội dung nghiên cứu: Xây dựng hệ thống Camera AI có khả năng nhận diện, phân đoạn và bám bắt đối tượng trong video theo thời gian thực; ứng dụng kỹ thuật phân đoạn ảnh (Image Segmentation), bộ nhớ chuyển động (Motion Memory) và lan truyền theo thời gian (Temporal Propagation) nhằm duy trì khả năng theo dõi đối tượng khi di chuyển, thay đổi hình dạng hoặc bị che khuất một phần.

LỊCH TRÌNH HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI (14 BUỔI)

| Buổi | Nội dung hướng dẫn | Yêu cầu thực hiện của sinh viên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gặp GVHD, nhận đề tài | Tiếp nhận đề tài; xác định mục tiêu, phạm vi, chức năng và kế hoạch thực hiện. |
| 2 | Nghiên cứu tổng quan Camera AI và Object Tracking | Tìm hiểu kiến trúc Camera AI, các phương pháp phát hiện, phân đoạn và bám bắt đối tượng trong video. |
| 3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống Camera AI | Thiết kế luồng xử lý video, các thành phần AI, phần cứng camera, giao diện điều khiển và hiển thị kết quả. |
| 4 | Xây dựng hệ thống thu nhận và xử lý video | Kết nối Camera USB/IP; sử dụng Python, OpenCV để thu nhận, tiền xử lý và hiển thị video theo thời gian thực. |
| 5 | Nghiên cứu và triển khai phân đoạn đối tượng (Image Segmentation) | Tích hợp mô hình AI phân đoạn ảnh; xác định vùng đối tượng và tạo mặt nạ phân đoạn (Segmentation Mask). |
| 6 | Xây dựng chức năng lựa chọn và bám bắt đối tượng | Cho phép lựa chọn đối tượng cần theo dõi; xác định vị trí, vùng phân đoạn và duy trì định danh đối tượng qua các khung hình. |
| 7 | Nghiên cứu và triển khai bộ nhớ chuyển động (Motion Memory) | Xây dựng cơ chế lưu trữ thông tin vị trí, đặc trưng và lịch sử chuyển động nhằm hỗ trợ bám bắt đối tượng. |
| 8 | Nghiên cứu và triển khai lan truyền theo thời gian (Temporal Propagation) | Lan truyền mặt nạ phân đoạn và thông tin đối tượng giữa các khung hình; duy trì khả năng theo dõi khi đối tượng chuyển động hoặc bị che khuất. |
| 9 | Tích hợp thuật toán bám bắt đối tượng | Kết hợp Image Segmentation, Motion Memory và Temporal Propagation; xử lý trường hợp mất dấu và tái nhận diện đối tượng. |
| 10 | Tối ưu xử lý theo thời gian thực | Tối ưu mô hình AI và luồng xử lý video; đánh giá FPS, độ trễ, mức sử dụng CPU/GPU và độ chính xác bám bắt. |
| 11 | Tích hợp, kiểm thử và hoàn thiện Camera AI | Xây dựng giao diện hiển thị kết quả; kiểm thử khả năng bám bắt trong các điều kiện chuyển động, che khuất và thay đổi ánh sáng. |
| 12 | Hướng dẫn viết báo cáo – Tổng quan và cơ sở lý thuyết | Hoàn thiện phần giới thiệu đề tài, tổng quan nghiên cứu, các phương pháp phân đoạn ảnh, bộ nhớ chuyển động và lan truyền thời gian. |
| 13 | Hướng dẫn viết báo cáo – Thiết kế, triển khai và thực nghiệm | Trình bày kiến trúc, mô hình AI, phương pháp triển khai, kết quả kiểm thử và đánh giá hiệu năng hệ thống. |
| 14 | Hoàn thiện báo cáo và nghiệm thu đề tài | Hoàn thiện báo cáo, mã nguồn, sản phẩm Camera AI; chuẩn bị slide và demo bảo vệ đề tài. |

Yêu cầu sản phẩm cuối kỳ

- Hệ thống Camera AI có khả năng thu nhận và xử lý video trực tiếp.

- Cho phép người dùng lựa chọn đối tượng cần bám bắt.

- Phân đoạn và theo dõi đối tượng dựa trên Segmentation Mask.

- Tích hợp cơ chế Motion Memory và Temporal Propagation để duy trì theo dõi đối tượng.

- Hiển thị vị trí, vùng phân đoạn và quỹ đạo di chuyển của đối tượng theo thời gian thực.

- Đánh giá hiệu năng thông qua FPS, độ trễ, chất lượng phân đoạn và độ ổn định bám bắt.

- Hoàn thiện mã nguồn, báo cáo và sản phẩm demo.

Định hướng kỹ thuật: Có thể tham khảo kiến trúc của các mô hình Video Object Segmentation như SAM 2, SAMURAI hoặc XMem và các kỹ thuật tối ưu suy luận để xây dựng Camera AI theo thời gian thực.